国道和南线（G611）和龙至南坪（柳渊屯）段工程施工监理、中心试验室

招标文件关键内容信息公开

### 1.招标条件

本招标项目国道和南线（G611）和龙至南坪（柳渊屯）段工程已由吉林省发展和改革委以《吉林省发展改革委关于国道和南线（G611）和龙至南坪（柳渊屯）段工程可行性研究报告的批复》（吉发改审批[2024]312号文件）批准建设，施工图设计已由吉林省交通运输厅以《吉林省交通运输厅关于国道和南线（G611）和龙至南坪（柳渊屯）段工程施工图设计的批复》（吉交审批函[2025]11号文件）批准，项目法人为和龙市公路建设项目服务中心，代建单位为吉林省公路工程监理有限责任公司，建设资金来自国家交通运输领域重点项目资金和和龙市人民政府财政资金，出资比例为：51.5%：48.5%，招标人为和龙市公路建设项目服务中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理、中心试验室进行公开招标。

### 2.项目概况及招标范围

2.1 建设地点：吉林省和龙市境内。

2.2 建设规模：路线全长47.7公里，按照二级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度12米，沥青混凝土路面，其中城镇过境段(K0+000-K8+600)维持原有技术标准。全线设置隧道1675米/1座，大桥972.5米/4座，中桥290.9米/4座，小桥68米/8座，涵洞116道，平面交叉22处，停车区1处，隧道变电所2处，公共汽车临时停靠站26处。桥涵设计荷载采用公路-I级。

2.3标段划分及招标范围：本项目招标划分为2个标段，其中施工监理为1个标段（监理服务机构设置为一级监理机构），中心试验室为1个标段。具体划分如下：

| 类别 | 标段 | 长度（公里） | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理 | JL01 | 47.7 | 主要内容为路基、路面、桥涵、隧道、绿化、交通安全设施、公路机电、房建等工程的施工监理（不含中心试验室工作）。 |
| 中心试验室 | SYS01 | 47.7 | 主要内容为路基、路面、桥涵、隧道、绿化、交通安全设施、公路机电、房建等工程的试验检测工作。 |

2.4服务期限：1492日历天，其中计划施工期762日历天（2025年9月29日至2027年10月31日），缺陷责任期730日历天。

### 3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备以下资质和业绩，并在人员等方面具备相应的施工监理能力：

| 标段 | 资质要求 | 业绩要求 |
| --- | --- | --- |
| JL01 | - （1）公路工程甲级监理资质； - （2）公路工程机电专项监理资质； - （3）房屋建筑工程乙级监理资质。 | 2020年1月1日至投标截止时间（以交工时间为准），累计完成过40公里二级或二级以上公路的施工监理业绩。 |
| SYS01 | - 资格要求满足下列要求之一： - 1.公路水运工程试验检测机构“公路工程综合甲级”资质、公路水运工程质量检测机构“交通工程专项”资质。 - 2.公路水运工程试验检测机构“公路工程综合乙级”资质、公路水运工程质量检测机构“桥梁隧道工程专项”资质、公路水运工程质量检测机构“交通工程专项”资质。 | 2020年1月1日至投标截止时间（以交工时间为准），完成过一项二级或二级以上公路试验检测或中心试验室工作。 |

注：①施工监理业绩均应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的已交工的业绩。

②业绩应为国内新建、改建、扩建公路工程业绩。

③以联合体形式投标的，只计算联合体牵头人业绩。

④投标人〔指根据厅公路字〔2011〕114号文件应进入名录的投标人（包括联合体各方）〕在投标截止时间前应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2本次招标接受联合体投标，联合体投标的应满足下列要求：

JL01标段：

（1）联合体所有成员数量不得超过3家；

（2）联合体牵头人应具有公路工程甲级监理资质，并承担对应业务范围内的施工监理。

SYS01标段:

（1）联合体所有成员数量不得超过3家；

（2）联合体牵头人应具有公路工程综合甲级或乙级资质，并承担对应业务范围内的试验检测工作。

3.3每个投标人（包括联合体各成员）可对多个标段进行投标，每个投标人（包括联合体各成员）允许按评标顺序中1个标段，被推荐为评标顺序在前标段的排序第一的中标候选人，不再参与后续标段的中标候选人推荐。评标顺序为JL01标段→SYS01标段。在前一个标段被推荐为第一中标候选人的投标人（包括联合体各方）不参加后续标段的中标候选人推荐。在后续标段中，前一个标段的第一中标候选人如系联合体，其联合体各方或联合体各方在所投标段参加的其他联合体均不参加该标段的中标候选人推荐。

3.4与招标人或代建单位存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

### 4.评标办法

本项目采用综合评估法。

- 最低资格要求

- 施工监理：

附录1   资格审查条件(资质最低要求)

| 标段 | 监理企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| JL01 | 投标人须同时具备下列监理资质： - （1）公路工程甲级监理资质； - （2）公路工程机电专项监理资质； - （3）房屋建筑工程乙级监理资质。 |

附录2   资格审查条件(业绩最低要求)

| 标段 | 业 绩 要 求 |
| --- | --- |
| JL01 | 2020年1月1日至投标截止时间（以交工时间为准），累计完成过40公里二级或二级以上公路的施工监理业绩。 |

注：①施工监理业绩均应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的已交工的业绩。

②业绩应为国内新建、改建、扩建公路工程业绩。

③以联合体形式投标的，只计算联合体牵头人业绩。

附录3   资格审查条件(信誉最低要求)

| 标段 | 信 誉 要 求 |
| --- | --- |
| JL01 | 投标人不得存在“投标人须知”第1.4.4项的规定不良状况或不良信用记录。 |

附录4   资格审查条件(总监理工程师最低要求)

| 标段 | 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JL01 | 总监理工程师 | 1 | （1）投标人自有人员（以联合体形式参与投标的，则为联合体牵头人自有人员）； （2）公路工程相关专业高级工程师职称； （3）具有交通运输主管部门颁发的《监理工程师资格证书》（道路与桥梁专业）或《公路水运工程监理工程师过渡考试合格证》（道路与桥梁专业）或交通运输工程专业公路工程类监理工程师注册证书。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |

注：①“投标人自有人员”指投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员。如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的总监理工程师是投标人单位职工的有效书面证明材料。

- ②公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。如职称证上无专业，则以毕业证上的专业为准。

- 中心试验室：

附录1   资格审查条件(资质最低要求)

| 标段 | 监理企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| SYS01 | - 资格要求满足下列要求之一： - 1.公路水运工程试验检测机构“公路工程综合甲级”资质、公路水运工程质量检测机构“交通工程专项”资质。 - 2.公路水运工程试验检测机构“公路工程综合乙级”资质、公路水运工程质量检测机构“桥梁隧道工程专项”资质、公路水运工程质量检测机构“交通工程专项”资质。 |

附录2   资格审查条件(业绩最低要求)

| 标段 | 业 绩 要 求 |
| --- | --- |
| SYS01 | 2020年1月1日至投标截止时间（以交工时间为准），完成过一项二级或二级以上公路试验检测或中心试验室工作。 |

注：①业绩应为国内新建、改建、扩建公路工程业绩。

②以联合体形式投标的，只计算联合体牵头人业绩。

附录3   资格审查条件(信誉最低要求)

| 标段 | 信 誉 要 求 |
| --- | --- |
| SYS01 | 投标人不得存在“投标人须知”第1.4.4项的规定不良状况或不良信用记录。 |

附录4   资格审查条件(中心试验室主任最低要求)

| 标段 | 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS01 | 中心试验室主任 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）公路工程相关专业高级工程师职称； （3）具有交通运输主管部门颁发的公路工程《试验检测工程师证书》或《公路水运工程试验检测师证书》或《试验检测工程师过渡考试合格证》。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |

注：①“投标人自有人员”指投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员。如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的中心试验室主任是投标人单位职工的有效书面证明材料。

- ②公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。如职称证上无专业，则以毕业证上的专业为准。

6.评标办法

- 施工监理：

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）被吉林省交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）评标委员会投票表决。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、监理服务期限、工程质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函或保单形式提交，符合招标文件规定。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定。 （6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。 （7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定。 （10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （11）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、监理资质证书和基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的开户证明）。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的业绩符合招标文件规定。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （5）投标人的监理工程师资格、在岗情况符合招标文件规定。 （6）投标人的其他主要监理人员符合招标文件规定（不适用）。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 （10）投标人以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体投标。 |

续上表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书：35分 主要人员：25分 业绩： 20分 履约信誉：10分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价：10分 |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价的确定： 将评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 偏差率（以百分数形式表示）保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，如**.**% |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 |  | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 技术 建议书 |  | 35 分 | 监理大纲（或监理方案）和措施 |  | 25分 | 按招标文件要求编制监理大纲（或监理方案）和措施，得15分； 根据监理大纲（或监理方案）是否完整全面，措施是否切实可行等方面酌情加分，最多加10分。 |
|  |  |  |  | 本工程监理工作的重点与难点分析 |  | 5分 | 按招标文件要求编制本工程监理工作的重点与难点分析，得3分； 根据重点与难点分析是否准确，解决办法是否科学、合理等方面酌情加分，最多加2分。 |
|  |  |  |  | 对本工程的建议 |  | 5分 | 按招标文件要求编制对本工程的建议，得3分； 根据建议是否适用、先进等方面酌情加分，最多加2分。 |
| 2.2.4（2） | 主要人员 |  | 25 分 | 总监理工程师任职资格与业绩 |  | 25分 | - 满足最低资格审查条件得15分。 - 担任过1项二级或二级以上公路的总监理工程师或驻地监理工程师加5分，最多加10分。 注：①总监理工程师个人业绩需按招标文件要求提供相关业绩证明材料，否则该业绩不予认定。 ②总监理工程师个人业绩均应为国内新建、改建、扩建二级或二级以上公路工程施工监理业绩。 |
| 2.2.4（3） | 评标价 |  | 10分 | 评标价得分计算： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=10-偏差率×100×0.1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=10+偏差率×100×0.05。 评标价得分最低扣至0分。 |  |  |  |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 业绩 | 20 分 | 企业施工监理业绩 | 20分 |  | 满足最低资格审查条件得12分。 增加40公里有效业绩加8分，最多加8分，中间内插计算得分。 注： ①有效业绩是指2020年1月1日至投标截止时间（以交工时间为准），国内新建、改建、扩建二级或二级以上公路工程施工监理业绩，并且已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的已完业绩。 ②以联合体形式参与投标的，只计算联合体牵头人业绩。 |
|  |  | 履约信誉 | 10 分 | 信用 评价 | 10分 |  | AA级得10分， A级得8分， B级得6分， C级得4分， D级得0分。 投标人的信用评价按以下原则确定： （1）吉林省交通运输厅发布的《关于发布2024年度公路建设市场吉林省省级综合评价结果的通告》中投标人的企业信用等级； （2）交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中投标人的全国综合评价2023年度企业信用等级； （3）同一投标人同时具有上述企业信用评价的，以吉林省评价为准； （4）无上述企业信用评价且未列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”“不良信用记录”的（需提供承诺书），按A级对待，否则按D级对待。 注：以联合体形式参与投标的，以联合体牵头人信誉评价为准。 |

中心试验室：

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）信用等级评价高的的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）评标委员会投票表决。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、服务期限、工程质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函或保单形式提交，符合招标文件规定。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定。 （6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。 （7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定。 （10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （11）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | (1) 投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、试验检测机构等级证书、基本账户开户许可证或开户证明。 (2)投标人的资质等级符合招标文件规定。 (3)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 (4)投标人的信誉符合招标文件规定。 (5)投标人的中心试验室主任资格、在岗情况符合招标文件规定。 (6)投标人的其他人员要求符合招标文件规定（不适用） (7)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）投标人以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体投标。 |

续上表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书：35分 主要人员：25分 业绩： 20分 履约信誉：10分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价：10分 |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价的确定： 将评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 偏差率（以百分数形式表示）保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，如**.**% |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 |  | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 技术 建议书 |  | 35 分 | 试验检测工作的程序、方法、措施 |  | 25分 | 按招标文件要求编制试验检测工作的程序、方法、措施，得15分； 根据试验检测工作的程序、方法是否完整全面，措施是否切实可行等方面酌情加分，最多加10分。 |
|  |  |  |  | 本工程试验检测工作的重点与难点分析 |  | 5分 | 按招标文件要求编制本工程试验检测工作的重点与难点分析，得3分； 根据重点与难点分析是否准确，解决办法是否科学、合理等方面酌情加分，最多加2分。 |
|  |  |  |  | 对本工程的建议 |  | 5分 | 按招标文件要求编制对本工程的建议，得3分； 根据建议是否适用、先进等方面酌情加分，最多加2分。 |
| 2.2.4（2） | 主要人员 |  | 25 分 | 中心试验室主任的任职资格与业绩 |  | 25分 | - （1）满足最低资格审查条件得15分。 - （2）担任过1项担任过1项二级或二级以上公路的中心试验室主任或试验检测负责人加5分，最多加10分。 - 注：①中心试验室主任或试验检测负责人个人业绩需按招标文件要求提供相关业绩证明材料，否则该业绩不予认定。 - ②个人业绩应为国内二级或二级以上公路新建、改建、扩建工程业绩。 |
| 2.2.4（3） | 评标价 |  | 10分 | 评标价得分计算： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=10-偏差率×100×0.1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=10+偏差率×100×0.05。 评标价得分最低扣至0分。 |  |  |  |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 业绩 | 20 分 | 企业业绩 | 20分 |  | - 满足最低资格审查条件得12分。 - 增加1项有效业绩加4分，最多加8分。 注： ①有效业绩是指2020年1月1日至投标截止时间（以交工时间为准），国内新建、改建、扩建二级或二级以上公路工程试验检测或中心试验室业绩。 ②有效业绩需按招标文件要求提供相关业绩证明材料，否则该业绩不予认定。 ③以联合体形式参与投标的，只计算联合体牵头人业绩。 |
|  |  | 履约信誉 | 10 分 | 信用 评价 | 10分 |  | AA级得10分 A级得8分， B级得6分， C级得4分， D级得0分。 投标人的信用评价采用以“公路水运工程质量检测管理信息系统” （https://www.ttiis.cn/）中“试验检测机构查询”的2021年度公路水运工程试验检测企业信用评价等级的结果为准。 在2021年1月1日至今若无交通运输部发布的《公路水运工程试验检测信用评价办法》附件1中列出的直接定为D级的失信行为，投标人的信誉评分按照A级评分；有直接定为D级的失信行为的，投标人的信誉评分按照D级评分。（需提供承诺函，格式自拟） 注：以联合体形式参与投标的，以联合体牵头人信誉评价为准。 |

7.公开时间

招标文件关键内容信息公开时间至投标截止前10天。

8.联系方式

招标人：和龙市公路建设项目服务中心

地址：吉林省和龙市人民大街105号

联系人：石先生

电话：0433-4228031

招标代理机构：吉林省国信工程咨询有限公司

地址：长春市经济技术开发区浦东路4488号213室

联系人：刘女士/李女士

电话：18686682827/13610705488（办公电话）

监督部门：延边州交通运输局

电　　话：0433-2705070

按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可不具备组织机构代码证。

本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字[2011]114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工监理企业。

各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。

各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。